TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHẬT KÝ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2

- Thông tin sinh viên:

| MSSV | Họ và tên | Chuyên ngành | Khoá |
| --- | --- | --- | --- |
| 2374802010222 | Nguyễn Nam Khánh | Công nghệ phần mềm | K29 |
| 2374802010525 | Phạm Trí Trọng | Công nghệ phần mềm | K29 |
| 2374802010562 | Nguyễn Trần Hoàng Vinh | Công nghệ phần mềm | K29 |

Giảng viên hướng dẫn (GVHD): ThS. Nguyễn Văn Trung

Tên đề tài nghiên cứu: Nền tảng quản lý freelance/marketplace việc làm part-time cho sinh viên

- Nhật ký thực hiện và làm việc với GVHD:

| Tuần/Ngày | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- |
|  | Đã thực hiện | Tiếp tục thực hiện |
| Tuần 1 Từ ngày 21/09/2026 đến ngày 27/09/2026 | - Bầu Nguyễn Nam Khánh làm Nhóm trưởng; thống nhất nội quy làm việc nhóm, lập kênh liên lạc Zalo/Discord và chốt lịch họp cố định hàng tuần. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Thảo luận, lựa chọn và đăng ký chính thức với GVHD đề tài: “Nền tảng quản lý freelance/marketplace việc làm part-time cho sinh viên”. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Khảo sát bối cảnh thực tế, nghiên cứu quy trình hoạt động và luồng nghiệp vụ của 3 nền tảng tham khảo (vLance.vn, TopCV, Freelancer.com); ghi nhận luồng đăng tin, ứng tuyển và các điểm bất tiện của từng nền tảng làm đầu vào cho bước phân tích yêu cầu ở buổi 2. (Người thực hiện: Nguyễn Trần Hoàng Vinh) - Phác thảo bản mô tả bài toán thực tế và đề xuất 4 khối tính năng cốt lõi ban đầu của hệ thống: (1) Xác thực, phân quyền 3 vai trò; (2) Đăng tin tuyển dụng; (3) Tìm kiếm và ứng tuyển; (4) Quản lý trạng thái và đánh giá hai chiều. (Người thực hiện: Phạm Trí Trọng) - Tìm hiểu sơ bộ về kiến trúc hệ thống và các công nghệ dự kiến sử dụng (ReactJS, Spring Boot/NodeJS, MySQL) phù hợp năng lực từng thành viên. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Thiết lập biểu mẫu Nhật ký thực hiện đề tài theo mẫu, phân công công việc sơ bộ cho các thành viên và hoàn thiện ghi chép nhật ký thực hiện Tuần 1. (Người thực hiện: Nguyễn Nam Khánh) | - Họp nhóm phân công chi tiết phần việc của từng thành viên cho giai đoạn phân tích yêu cầu; thống nhất cách theo dõi tiến độ và ghi nhật ký hằng tuần. (Người thực hiện: Nguyễn Nam Khánh điều phối, cả nhóm tham gia) - Vận dụng mô hình 5W1H (Who, What, Why, Where, When, How) để làm rõ từng khía cạnh của bài toán, dựa trên kết quả khảo sát vLance.vn, TopCV, Freelancer.com. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Xác định chi tiết các Actor tương tác với hệ thống (Sinh viên, Nhà tuyển dụng, Quản trị viên) và mô tả sơ bộ luồng Use Case chính. (Người thực hiện: Nguyễn Nam Khánh) - Xây dựng danh sách yêu cầu chức năng có đánh mã (FR-01, FR-02...) và 2-3 yêu cầu phi chức năng (NFR) đo lường được. (Người thực hiện: Nguyễn Trần Hoàng Vinh và Phạm Trí Trọng) - Soạn bản Đặc tả yêu cầu phần mềm rút gọn (SRS rút gọn) gồm 4 mục để trình bày và nhận góp ý từ GVHD tại buổi 2. (Người thực hiện: Cả nhóm) |
| Tuần 2 Từ ngày 28/09/2026 đến ngày 04/10/2026 | - Tìm hiểu kỹ thuật thu thập, phân tích yêu cầu; phân biệt yêu cầu chức năng và phi chức năng; thống nhất quy trình thực hiện trong buổi (5W1H → actor → FR/NFR → trình bày). (Người thực hiện: Cả nhóm) - Vận dụng mô hình 5W1H làm rõ bài toán UniWork, dựa trên kết quả khảo sát vLance.vn, TopCV, Freelancer.com. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Xác định 3 Actor (Sinh viên, Nhà tuyển dụng, Quản trị viên), lập bảng Use Case gồm 8 use case và mô tả luồng nghiệp vụ đầu-cuối 4 giai đoạn (đăng tin → ứng tuyển → duyệt → hoàn thành và đánh giá). (Người thực hiện: Cả nhóm) - Xây dựng danh sách 8 yêu cầu chức năng đánh mã FR-01 đến FR-08 kèm đặc tả chi tiết (luồng chính, luồng ngoại lệ, tiền/hậu điều kiện) và 4 yêu cầu phi chức năng NFR-01 đến NFR-04 có chỉ số đo lường được. (Người thực hiện: Nguyễn Trần Hoàng Vinh và Phạm Trí Trọng) - Soạn bản SRS (v1.1) gồm Mô tả bài toán và mục tiêu, Mô tả tổng quan, Yêu cầu chức năng, Yêu cầu phi chức năng, Phụ lục (ma trận truy vết); trình bày miệng trước lớp 2-3 phút. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Nhận góp ý của GVHD tại buổi 2: [ghi 1-3 ý thầy góp ý thật]. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Rà soát chéo SRS, phát hiện và sửa các điểm chưa đồng bộ giữa các mục; mỗi thành viên đọc lại toàn bộ để thống nhất cách hiểu yêu cầu. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Cập nhật nhật ký thực hiện đề tài, hoàn thiện ghi chép Tuần 2. (Người thực hiện: Nguyễn Nam Khánh) | - Chuyển đổi toàn bộ danh sách yêu cầu chức năng (FR-01 đến FR-08) thành các User Story chi tiết trong Product Backlog theo cấu trúc chuẩn: "Là một [Actor], tôi muốn [Hành động], để [Lợi ích]". (Người thực hiện: Nguyễn Nam Khánh điều phối, cả nhóm tham gia) - Áp dụng kỹ thuật MoSCoW để phân hạng mức độ ưu tiên cho từng User Story (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have) nhằm tối ưu khối lượng công việc cho đồ án 10 buổi. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Xây dựng bảng kế hoạch 5 Sprint ánh xạ chi tiết theo lộ trình 10 buổi học của học phần Chuyên đề tốt nghiệp 2. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Phân chia vai trò kỹ thuật chính thức cho từng thành viên: Frontend (ReactJS), Backend API (Spring Boot), Database & Kiểm thử. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Thiết lập công cụ quản lý task trực tuyến (Trello / GitHub Projects) để chuẩn bị vận hành dự án theo mô hình Agile/Scrum rút gọn từ Buổi 3. (Người thực hiện: Phạm Trí Trọng & Nguyễn Trần Hoàng Vinh) |
| Tuần 3 Từ ngày 05/10/2026 đến ngày 11/10/2026 | - Tiếp thu mô hình Agile/Scrum rút gọn tối ưu cho đồ án ngắn hạn 10 buổi (tập trung vào Product Backlog, Sprint và Demo nghiệm thu mốc); nắm phương pháp phân loại mức độ ưu tiên theo MoSCoW và nguyên tắc phân định vai trò kỹ thuật trong nhóm chuyên ngành Công nghệ phần mềm. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Chuyển đổi toàn bộ 8 yêu cầu chức năng (FR-01 đến FR-08) từ bản SRS v1.1 thành các User Story hoàn chỉnh trong Product Backlog theo cấu trúc chuẩn: "Là một [Actor], tôi muốn [Hành động], để [Lợi ích]". (Người thực hiện: Nguyễn Nam Khánh điều phối, cả nhóm tham gia) - Áp dụng kỹ thuật MoSCoW để phân định mức độ ưu tiên cho Product Backlog của đề tài "Nền tảng quản lý freelance/marketplace việc làm part-time cho sinh viên": xác định nhóm Must-have (Đăng ký/đăng nhập, Đăng tin tuyển dụng, Tìm kiếm việc làm, Ứng tuyển & nộp CV); nhóm Should-have (Duyệt ứng viên, Cập nhật trạng thái công việc, Đánh giá hai chiều sau công việc, Thông báo cơ bản); nhóm Could-have/Won't-have (Tích hợp cổng thanh toán ví điện tử, Gợi ý việc làm bằng AI - tạm hoãn để đảm bảo tiến độ). (Người thực hiện: Cả nhóm) - Xây dựng bảng kế hoạch phân chia 5 Sprint ánh xạ chi tiết theo lộ trình 10 buổi học: - Sprint 1 (Buổi 4–5): Phân tích & thiết kế - Kiến trúc, CSDL, API, UI, khởi tạo project. - Sprint 2 (Buổi 6): Xây dựng chức năng 1 - Authentication, phân quyền, hồ sơ, quản lý việc. - Sprint 3 (Buổi 7): Xây dựng chức năng 2 - Tìm kiếm, ứng tuyển, quản lý ứng viên, trạng thái. - Sprint 4 (Buổi 8): Kiểm thử & sửa lỗi - Integration Test, Functional Test, Security Test, sửa lỗi. - Sprint 5 (Buổi 9–10): Triển khai & báo cáo - Deploy, hoàn thiện sản phẩm, báo cáo, demo, bảo vệ. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Phân chia vai trò kỹ thuật chính thức cho từng thành viên, phân rõ trách nhiệm tránh chồng chéo và chỉ định người phụ trách tích hợp hệ thống: - Phạm Trí Trọng: Backend REST API (Spring Boot), Thiết kế nghiệp vụ và Điều phối tích hợp hệ thống. - Nguyễn Nam Khánh: Frontend (ReactJS) và Thiết kế UI/UX. - Nguyễn Trần Hoàng Vinh: Cơ sở dữ liệu (MySQL), Thiết kế dữ liệu và Kiểm thử (Testing). (Người thực hiện: Cả nhóm) - Thiết lập bảng quản lý dự án trực tuyến trên Trello/GitHub Projects theo luồng Scrum rút gọn (Backlog, To Do, In Progress, Review, Done) để theo dõi công việc của từng thành viên. (Người thực hiện: Phạm Trí Trọng & Nguyễn Trần Hoàng Vinh) - Họp nhóm rà soát lại Product Backlog, cập nhật nhật ký thực hiện đề tài Tuần 3. (Người thực hiện: Nguyễn Nam Khánh) | - Từng thành viên bắt đầu tìm hiểu sâu công nghệ và công cụ phục vụ vai trò kỹ thuật của mình: tìm hiểu cấu trúc dự án Spring Boot, Spring Data JPA, JWT; tìm hiểu cấu trúc Component, React Hooks, Axios kết nối API; chuẩn hóa dữ liệu CSDL (3NF) và quan hệ bảng trong MySQL. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Cài đặt và kiểm tra môi trường phát triển cục bộ (Local Development Environment), tạo khung dự án cơ bản và chạy thử nghiệm thành công chương trình mẫu ("Hello World") trên cả ReactJS và Spring Boot chuẩn bị cho giai đoạn khởi tạo project của Sprint 1. (Người thực hiện: Phạm Trí Trọng và Nguyễn Nam Khánh) - Phác thảo sơ đồ kiến trúc hệ thống tổng thể theo mô hình phân lớp (Layered Architecture): Presentation Layer (ReactJS) → REST API & Business Logic Layer (Spring Boot) → Data Access Layer & CSDL (MySQL). (Người thực hiện: Cả nhóm) - Xây dựng bảng công nghệ/stack kỹ thuật chi tiết có phân tích lý do lựa chọn phù hợp năng lực nhóm và chuẩn bị sẵn phương án dự phòng (phương án B) khi gặp sự cố kỹ thuật. (Người thực hiện: Cả nhóm) |
| Tuần 4 Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 18/10/2026 | - Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể: Hoàn thiện sơ đồ kiến trúc hệ thống 3-Tier Layered Architecture chuẩn công nghiệp cho nền tảng UniWork, phân tách rõ ràng trách nhiệm 4 tầng: - Tầng trình diễn (Presentation Layer): ReactJS (Vite) + Tailwind CSS, tích hợp Axios Interceptor tự động gắn Bearer Token JWT. - Tầng bảo mật (Security & Gateway Layer): CORS Filter, JWT Authentication Filter, Spring Security RBAC phân quyền chặt chẽ 3 Role (STUDENT, EMPLOYER, ADMIN). - Tầng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer): Spring Boot chia 3 phân lớp (Controller - Service - Repository). - Tầng dữ liệu & lưu trữ (Persistence & Storage Layer): CSDL MySQL 8.0 và Cloudinary API/File Storage lưu trữ CV định dạng PDF/DOCX tách rời database. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Chốt chính thức Tech Stack và công cụ dự án: - Frontend: ReactJS (Vite 18.x) + Tailwind CSS + Ant Design. - Backend: Java Spring Boot 3.2.x (Java 17/21). - Bảo mật & Xác thực: Spring Security + jjwt (0.11.x) stateless authentication. - ORM: Spring Data JPA (Hibernate) hỗ trợ quản lý @Transactional và phân trang Pageable. - Cơ sở dữ liệu: MySQL 8.0. - Lưu trữ CV & hình ảnh: Cloudinary API / Local File Storage. - Quản lý mã nguồn & kiểm thử: Git/GitHub (mô hình feature branch), Postman, Maven. (Người thực hiện: Cả nhóm) - Cài đặt môi trường phát triển cục bộ: Cài đặt, cấu hình đồng bộ môi trường phát triển (Local Dev Environment) cho cả nhóm: JDK 17/21, Node.js 20+, MySQL Workbench 8.0, Git, Postman, IntelliJ IDEA và VS Code. (Người thực hiện: Phạm Trí Trọng và Nguyễn Nam Khánh) - Khởi tạo project và chạy thử nghiệm ("Hello World"): Khởi tạo dự án khung (boilerplate), thiết lập CORS Filter, kiểm tra kết nối gọi thử REST API từ ReactJS sang Spring Boot và xác nhận ghi nhận dữ liệu thành công xuống CSDL MySQL. (Người thực hiện: Phạm Trí Trọng và Nguyễn Nam Khánh) - Họp nhóm rà soát kết quả Tuần 4, cập nhật nhật ký thực hiện đề tài. (Người thực hiện: Nguyễn Nam Khánh) | - Thiết kế CSDL chi tiết (ERD & Physical Data Model): Tiếp tục hoàn thiện phần còn lại của Sprint 1 (Buổi 4–5): xây dựng sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) và thiết kế CSDL vật lý (Physical Schema chuẩn hóa 3NF) cho các bảng chính (users, roles, jobs, applications, reviews, notifications). (Người thực hiện: Nguyễn Trần Hoàng Vinh phụ trách, cả nhóm rà soát) - Xây dựng REST API Contract chi tiết: Định nghĩa đầy đủ URI endpoints, HTTP Methods, Request/Response payload, Validation và mã lỗi HTTP cho toàn bộ các chức năng cốt lõi (Auth, Jobs, Applications, Reviews). (Người thực hiện: Phạm Trí Trọng) - Thiết kế UI Wireframe & Mockup: Thiết kế giao diện người dùng chi tiết (Wireframe & UI Mockup trên Figma) đáp ứng responsive cho cả 3 tác nhân: Sinh viên, Nhà tuyển dụng và Quản trị viên. (Người thực hiện: Nguyễn Nam Khánh) |
| Tuần 5 (Báo cáo giữa kỳ) Từ ngày … đến ngày … |  |  |
| Tuần 6………… Từ ngày … đến ngày … |  |  |
| Tuần 7………… Từ ngày … đến ngày … |  |  |
| Tuần 8………… Từ ngày … đến ngày … |  |  |
| Tuần 9………… Từ ngày … đến ngày … |  |  |
| Tuần 10………… Từ ngày … đến ngày … |  |  |
| Báo cáo cuối kì | Sản phẩm báo cáo Cuối kỳ gồm có |  |
| Hoàn thành …% | - - - |  |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 20..

TÁC GIẢ (nhóm trưởng)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)